# 南联青训正式发布前最终验收流程表

适用于微信小程序体验版验收  提审  正式发布及首日观察

| 公司 | 永嘉南联体育培训有限公司 | 小程序 | 南联青训云端管理版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前体验版 | 1.0.1 | 当前提交 | 82850c4 |
| 总负责人 | ________________ | 计划发布日期 | ______年____月____日 |
| 最终结论 | □ 允许提审 □ 暂停 | 签字 | ________________ |

使用规则  按顺序逐项测试。任何 P0 问题、权限越权、数据错账、身份识别错误或点名消课错误出现时，立即停止提审；修复后必须重新执行关联测试和全部自动化回归。

# 当前已知基线

体验版 1.0.1 已上传，尚未提交正式审核。

本地 48 个自动化测试文件已通过；正式候选版仍需再次完整回归。

Registered pages 为 71，Missing page files 为 0，主包约 702.9KB。

微信支付生产开关应继续保持关闭，直到 1 元真实支付验收完成。

正式发布前必须关闭测试角色切换白名单和硬编码测试账号能力。

# 第一阶段  封版与测试准备

本阶段共 8 项。完成一项后立即勾选结果；未通过项目必须在问题记录表登记。

| 序号 | 任务 | 验收标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 确定测试负责人 | 填写总负责人、管理员测试人、教练测试人和家长测试人。 | □通过 □未通过 |
| 1.2 | 确认当前体验版 | 微信体验版为 1.0.1，能够正常扫码打开。 | □通过 □未通过 |
| 1.3 | 准备真实测试账号 | 至少准备 1 个 ADMIN、1 个已绑定 COACH、2 个 PARENT 微信账号。 | □通过 □未通过 |
| 1.4 | 准备多孩子家庭 | 其中一个家长账号至少关联 2 个测试孩子。 | □通过 □未通过 |
| 1.5 | 准备班级 | 建立 1 个普通班和 1 个精英队，并明确年龄段、教练、时间、场地。 | □通过 □未通过 |
| 1.6 | 准备测试课程 | 发布至少 2 节未来课程，其中 1 节用于教练真实点名。 | □通过 □未通过 |
| 1.7 | 准备成长数据 | 准备 1 条周训练计划、1 条阶段评价和 1 条成长记录。 | □通过 □未通过 |
| 1.8 | 准备问题记录方式 | 所有问题记录角色、页面、操作步骤、期望结果、实际结果和截图。 | □通过 □未通过 |

阶段结论  □ 全部通过    □ 有条件通过    □ 暂停进入下一阶段

负责人签字  ________________________    日期  ______年____月____日

# 第二阶段  管理员真实验收

本阶段共 13 项。完成一项后立即勾选结果；未通过项目必须在问题记录表登记。

| 序号 | 任务 | 验收标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 管理员登录 | 已有 ADMIN 自动进入管理员端，陌生微信不能获得管理员权限。 | □通过 □未通过 |
| 2.2 | 审核孩子资料 | 运营后台能够找到孩子资料审核入口，能查看并处理待审核资料。 | □通过 □未通过 |
| 2.3 | 核对学员照片 | 审核后照片、姓名、出生日期、学校、年级正确保存和显示。 | □通过 □未通过 |
| 2.4 | 核对身份证权限 | 完整身份证只在管理员授权页面显示，普通接口不返回完整号码。 | □通过 □未通过 |
| 2.5 | 核对家长归属 | 一个家长可有多个孩子，一个孩子只能归属一个主家长。 | □通过 □未通过 |
| 2.6 | 测试重复身份证 | 用同一身份证再次创建孩子时必须识别重复并阻止创建。 | □通过 □未通过 |
| 2.7 | 创建和编辑班级 | 班级名称、类型、年龄段、训练时间、场地和教练均可正确维护。 | □通过 □未通过 |
| 2.8 | 添加正式成员 | 添加后生成 ACTIVE classMember，家长立即能看到我的班级。 | □通过 □未通过 |
| 2.9 | 创建和发布课程 | 发布后班级正式成员自动在课表中看到课程，无需逐节报名。 | □通过 □未通过 |
| 2.10 | 调整单节课程 | 临时更换时间、场地或教练后，三端显示一致。 | □通过 □未通过 |
| 2.11 | 取消课程 | 取消课程不扣课；补偿或补课逻辑按管理员选择执行且不可重复。 | □通过 □未通过 |
| 2.12 | 生成教练邀请 | 管理员可为指定教练档案生成绑定邀请，邀请内容与教练一致。 | □通过 □未通过 |
| 2.13 | 审核精英推荐 | 教练推荐只进入待审核，最终通过、驳回和晋升由管理员完成。 | □通过 □未通过 |

阶段结论  □ 全部通过    □ 有条件通过    □ 暂停进入下一阶段

负责人签字  ________________________    日期  ______年____月____日

# 第三阶段  教练真实验收

本阶段共 14 项。完成一项后立即勾选结果；未通过项目必须在问题记录表登记。

| 序号 | 任务 | 验收标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 绑定真实教练微信 | 教练通过二维码或备用邀请码完成绑定，自动关联正确 coachProfile。 | □通过 □未通过 |
| 3.2 | 教练自动识别 | 再次进入时自动识别 COACH，不要求重复选择身份。 | □通过 □未通过 |
| 3.3 | 核对教练首页 | 只显示今日教学、我的班级、学员成长、推荐精英队、我的工作。 | □通过 □未通过 |
| 3.4 | 核对今日教学 | 能够看到本人今天、本周及全部已安排课程。 | □通过 □未通过 |
| 3.5 | 打开点名页面 | 今日教学 → 开始点名，显示本人负责班级的正式学员照片和姓名。 | □通过 □未通过 |
| 3.6 | 测试四种考勤状态 | 分别保存到课、请假、伤病、缺勤，刷新后记录仍存在。 | □通过 □未通过 |
| 3.7 | 测试全部到课 | 一键全部到课可用，但不会覆盖已经锁定的批准请假。 | □通过 □未通过 |
| 3.8 | 测试未点完保护 | 存在未点名学员时不能提交，并明确提示剩余人数。 | □通过 □未通过 |
| 3.9 | 核对消课规则 | 到课、缺勤扣 1 节；请假、伤病不扣；重复保存不重复扣课。 | □通过 □未通过 |
| 3.10 | 填写课后记录 | 能够从课程进入课后记录，并保存允许范围内的训练评价。 | □通过 □未通过 |
| 3.11 | 新增阶段评价 | 学员成长 → 选择本人学员 → 新增评价，保存后家长可见公开内容。 | □通过 □未通过 |
| 3.12 | 提交精英推荐 | 选择本人负责班级 ACTIVE 学员，填写理由并提交成功。 | □通过 □未通过 |
| 3.13 | 跨班越权测试 | 修改 classId、studentId 或 coachId 不能读取或修改其他教练数据。 | □通过 □未通过 |
| 3.14 | 敏感功能隔离 | 教练不能访问订单、支付、CRM、俱乐部收入或管理员系统。 | □通过 □未通过 |

阶段结论  □ 全部通过    □ 有条件通过    □ 暂停进入下一阶段

负责人签字  ________________________    日期  ______年____月____日

# 第四阶段  家长真实验收

本阶段共 15 项。完成一项后立即勾选结果；未通过项目必须在问题记录表登记。

| 序号 | 任务 | 验收标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 陌生微信首次进入 | 进入欢迎登录注册页，不默认成为 PARENT，不显示待绑定家长。 | □通过 □未通过 |
| 4.2 | 注册家长 | 填写家长姓名和手机号后成功创建 PARENT，授权取消有明确提示。 | □通过 □未通过 |
| 4.3 | 无孩子空状态 | 显示欢迎加入南联和添加孩子入口，不显示错误身份提示。 | □通过 □未通过 |
| 4.4 | 添加第一个孩子 | 照片、姓名、性别、出生日期、身份证、学校、年级可提交审核。 | □通过 □未通过 |
| 4.5 | 添加第二个孩子 | 同一家长可以继续添加孩子，两个孩子资料互不覆盖。 | □通过 □未通过 |
| 4.6 | 资料审核后可见 | 管理员通过后，孩子出现在我的孩子且归属正确。 | □通过 □未通过 |
| 4.7 | 完成班级报名 | 报名成功后立即显示我的班级和正式成员状态。 | □通过 □未通过 |
| 4.8 | 无未来课程提示 | 已经入班但未排课时，明确提示已入班且训练安排暂未发布。 | □通过 □未通过 |
| 4.9 | 查看我的课程 | 显示下一次训练、当前班级、本周及近期课程。 | □通过 □未通过 |
| 4.10 | 多孩子课程切换 | 全部孩子和单个孩子均可查看，课程、班级与姓名不串数据。 | □通过 □未通过 |
| 4.11 | 提交请假 | 请假页直接显示最近可请假课程，可完成提交和查看状态。 | □通过 □未通过 |
| 4.12 | 核对请假结果 | 批准后课程和班级仍存在，本节显示已请假且不扣课。 | □通过 □未通过 |
| 4.13 | 查看成长 | 只能看到本人孩子的公开评价、成长记录和阶段测评。 | □通过 □未通过 |
| 4.14 | 查看课时与购课 | 余额、套餐和订单显示正确；支付关闭时提示微信支付暂未开通。 | □通过 □未通过 |
| 4.15 | 家长越权测试 | 直接替换 studentId 不能读取其他家长孩子的资料、照片或成长信息。 | □通过 □未通过 |

阶段结论  □ 全部通过    □ 有条件通过    □ 暂停进入下一阶段

负责人签字  ________________________    日期  ______年____月____日

# 第五阶段  业务红线与安全

本阶段共 12 项。完成一项后立即勾选结果；未通过项目必须在问题记录表登记。

| 序号 | 任务 | 验收标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 固定班级成员 | classMembers 是正式班级成员唯一权威来源。 | □通过 □未通过 |
| 5.2 | 候补机制关闭 | 系统不存在候补、自动补位或请假释放名额。 | □通过 □未通过 |
| 5.3 | 体验课隔离 | 体验学员不是正式 classMember，体验课不扣 lessonLedger。 | □通过 □未通过 |
| 5.4 | 请假边界 | 请假只影响单节 attendance，不退出班级、不自动延期套餐。 | □通过 □未通过 |
| 5.5 | 精英队规则 | 教练推荐加管理员审核，不按照测评分数自动晋升。 | □通过 □未通过 |
| 5.6 | 成长联赛规则 | 比赛不扣训练课时，外部球员不创建正式 student。 | □通过 □未通过 |
| 5.7 | 支付集合权限 | orders、payments、权益和流水集合禁止小程序客户端直接写入。 | □通过 □未通过 |
| 5.8 | 身份权限云端校验 | 修改前端 role 不能获得 COACH 或 ADMIN 权限。 | □通过 □未通过 |
| 5.9 | 账号停用 | 停用账号不能进入业务首页，历史数据不被删除。 | □通过 □未通过 |
| 5.10 | 敏感数据白名单 | PARENT 和 COACH 普通接口不返回完整身份证、openid 或支付信息。 | □通过 □未通过 |
| 5.11 | 测试角色入口关闭 | 清空 TEST_ROLE_SWITCH_OPENIDS，移除硬编码测试哈希并隐藏测试角色入口。 | □通过 □未通过 |
| 5.12 | 支付开关确认 | 未完成 1 元真实支付验收前，PAYMENT_PRODUCTION_ENABLED 明确为 false。 | □通过 □未通过 |

阶段结论  □ 全部通过    □ 有条件通过    □ 暂停进入下一阶段

负责人签字  ________________________    日期  ______年____月____日

# 第六阶段  隐私与平台配置

本阶段共 9 项。完成一项后立即勾选结果；未通过项目必须在问题记录表登记。

| 序号 | 任务 | 验收标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 用户隐私保护指引 | 微信公众平台已配置并通过，内容与程序实际处理的信息一致。 | □通过 □未通过 |
| 6.2 | 手机号说明 | 说明收集家长手机号的用途、使用范围和必要性。 | □通过 □未通过 |
| 6.3 | 未成年人资料说明 | 说明姓名、出生日期、学校、年级等资料用于培训管理。 | □通过 □未通过 |
| 6.4 | 照片说明 | 说明孩子照片仅用于内部点名和身份识别，不默认公开宣传。 | □通过 □未通过 |
| 6.5 | 身份证说明 | 说明身份核验用途、访问权限、保存和删除方式。 | □通过 □未通过 |
| 6.6 | 定位说明 | 说明定位仅用于课程签到；拒绝授权时可以返回或使用教练点名。 | □通过 □未通过 |
| 6.7 | 授权失败处理 | 相机、相册、手机号和定位拒绝后均有明确提示，不出现死页面。 | □通过 □未通过 |
| 6.8 | 客服与主体信息 | 小程序名称、公司主体、客服电话和联系渠道真实有效。 | □通过 □未通过 |
| 6.9 | 服务类目 | 公众平台服务类目与青少年足球培训实际业务一致。 | □通过 □未通过 |

阶段结论  □ 全部通过    □ 有条件通过    □ 暂停进入下一阶段

负责人签字  ________________________    日期  ______年____月____日

# 第七阶段  技术封版与云端

本阶段共 12 项。完成一项后立即勾选结果；未通过项目必须在问题记录表登记。

| 序号 | 任务 | 验收标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 备份 CloudBase 数据 | 发布前导出或备份核心集合，并记录备份时间和负责人。 | □通过 □未通过 |
| 7.2 | 核对正式环境 | 小程序使用 cloud1-d2g4gi77g48dcee01，不连接本地或错误环境。 | □通过 □未通过 |
| 7.3 | 部署最终 clubApi | 关闭测试角色能力后，将最终云函数部署到 cloud1 并记录时间。 | □通过 □未通过 |
| 7.4 | 检查云函数日志 | 登录、课程、点名、请假和成长接口没有持续异常。 | □通过 □未通过 |
| 7.5 | 运行全部自动化测试 | 全部 tests/*.js 通过，不为了得到 PASS 修改测试规则。 | □通过 □未通过 |
| 7.6 | 检查页面完整性 | Registered pages 71，Missing page files 0。 | □通过 □未通过 |
| 7.7 | 检查主包大小 | 主包低于微信 2MB 限制。 | □通过 □未通过 |
| 7.8 | 检查 Git 差异 | git status、git diff 和 git diff --check 均无不明修改或删除。 | □通过 □未通过 |
| 7.9 | 合并 PR 到 main | PR #12 审查通过并合并，正式发布代码以主仓库 main 为准。 | □通过 □未通过 |
| 7.10 | 创建正式版本标识 | 为最终 main 创建 v1.0.0 或公司确认的正式版本标签。 | □通过 □未通过 |
| 7.11 | 上传最终候选版 | 从干净 main 上传新候选版本，不使用仍在开发的分支直接提审。 | □通过 □未通过 |
| 7.12 | 复测最终候选版 | 上传后再次完成登录、家长课程、教练点名和管理员学员管理冒烟测试。 | □通过 □未通过 |

阶段结论  □ 全部通过    □ 有条件通过    □ 暂停进入下一阶段

负责人签字  ________________________    日期  ______年____月____日

# 第八阶段  提审发布与观察

本阶段共 10 项。完成一项后立即勾选结果；未通过项目必须在问题记录表登记。

| 序号 | 任务 | 验收标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 填写审核说明 | 清楚说明家长、教练和管理员的业务用途及账号授权方式。 | □通过 □未通过 |
| 8.2 | 提交微信审核 | 公众平台 → 管理 → 版本管理 → 开发版本 → 提交审核。 | □通过 □未通过 |
| 8.3 | 处理审核反馈 | 记录审核退回原因，只做对应修复，重新回归后再提交。 | □通过 □未通过 |
| 8.4 | 选择发布时间 | 安排在管理员和技术人员在线、非训练高峰的工作日上午。 | □通过 □未通过 |
| 8.5 | 执行正式发布 | 审核通过后由管理员点击发布，并记录版本号与发布时间。 | □通过 □未通过 |
| 8.6 | 发布后家长冒烟 | 家长登录、孩子、班级、课程、请假和成长页面正常。 | □通过 □未通过 |
| 8.7 | 发布后教练冒烟 | 教练登录、今日教学、开始点名和保存考勤正常。 | □通过 □未通过 |
| 8.8 | 发布后管理员冒烟 | 管理员登录、孩子审核、班级课程和学员管理正常。 | □通过 □未通过 |
| 8.9 | 观察 24 小时 | 持续检查云函数错误、权限异常、报名、点名、课时和支付状态。 | □通过 □未通过 |
| 8.10 | 形成首日结论 | 填写是否稳定运营、遗留问题、负责人和预计处理时间。 | □通过 □未通过 |

阶段结论  □ 全部通过    □ 有条件通过    □ 暂停进入下一阶段

负责人签字  ________________________    日期  ______年____月____日

# 问题记录表

发现问题时先记录，不在未确认影响范围前进行大范围修改。P0 问题必须关闭后才能提审。

| 编号 | 级别 | 角色 | 问题与复现步骤 | 负责人及期限 | 复测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □P0 □P1 □P2 |  |  |  | □通过 □未通过 |
| 2 | □P0 □P1 □P2 |  |  |  | □通过 □未通过 |
| 3 | □P0 □P1 □P2 |  |  |  | □通过 □未通过 |
| 4 | □P0 □P1 □P2 |  |  |  | □通过 □未通过 |
| 5 | □P0 □P1 □P2 |  |  |  | □通过 □未通过 |
| 6 | □P0 □P1 □P2 |  |  |  | □通过 □未通过 |
| 7 | □P0 □P1 □P2 |  |  |  | □通过 □未通过 |
| 8 | □P0 □P1 □P2 |  |  |  | □通过 □未通过 |
| 9 | □P0 □P1 □P2 |  |  |  | □通过 □未通过 |
| 10 | □P0 □P1 □P2 |  |  |  | □通过 □未通过 |

# 最终发布批准

□ ADMIN 真实账号验收通过

□ COACH 真实账号与点名消课验收通过

□ PARENT 注册、添加孩子、报名、课程和请假验收通过

□ 测试角色切换能力已关闭并重新部署

□ 隐私保护指引、服务类目和客服联系信息已确认

□ 支付保持已批准的安全状态

□ CloudBase 数据已备份，云函数日志无持续异常

□ 全量自动化测试、页面完整性和主包大小检查通过

□ PR 已合并 main，最终候选版从干净 main 上传

□ 当前不存在 P0 问题

| 最终版本号 | ____________________________ |
| --- | --- |
| 微信审核提交时间 | ______年____月____日 ____时____分 |
| 微信审核结果 | □ 通过 □ 退回 □ 审核中 |
| 正式发布时间 | ______年____月____日 ____时____分 |
| 负责人批准签字 | ____________________________ |